宜昌市建设工程竣工档案编制与报送暂行规定

第一条  为了统一建设工程竣工档案的编制与报送工作，加强建设工程档案的管理，促进工程建设水平的提高，根据《建设工程质量管理条例》、《湖北省城市建设档案管理办法》、《科学技术档案案卷构成的一般要求》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建设工程文件归档整理规范》、《湖北省建设工程竣工档案编制及报送规定》等有关规定，结合本市实际，制定本规定。

第二条  在本市城市规划区内新建、改建、扩建的土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程等建设工程，其竣工档案的编制、验收及报送工作适用本规定。

本规定所称竣工档案，是指建设工程的准备、监理、施工、竣工验收等阶段所形成的具有保存价值的文字、图纸、图表、声像等各种文件材料。

第三条  本市及各县市（含夷陵区）城建档案管理机构按照《宜昌市城市建设档案管理办法》及本规定的规定，负责竣工档案的验收、管理工作。

第四条  建设工程档案由建设单位负责收集。建设单位在办理报建手续时，与城建档案管理机构签订《建设工程项目档案报送合同书》，并从建设工程立项起，对勘察、设计、施工和监理单位提出编制、报送建设工程档案的要求，做到建设工程档案材料的收集、编制与工程建设进度同步，以保证建设工程档案材料的完整、准确、系统与安全。

第五条  勘察、设计、施工和监理单位应当按照建设单位的要求，认真收集、整理建设项目各个环节的档案材料，并在工程项目竣工时，分别向建设单位提供完整、准确的建设工程竣工档案材料。

第六条  城建档案管理机构要按照有关建设工程项目档案管理规定，对建设工程项目档案材料的收集、编制、报送工作进行业务指导，并对工程全过程的档案管理工作进行跟踪服务。

第七条  竣工档案的内容必须真实反映工程建设的全过程，与工程实际相符，不得随意涂改。竣工文件材料的内容详见附件《宜昌市建设工程文件归档内容及排列顺序》，采用新工艺、新技术、新材料的工程按有关规定据实增加。

第八条 竣工文件材料依照《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）以及《城市建设档案案卷质量规定》（建办[1995]697号）进行编目，并做到完整、准确、签证完备。

竣工文件材料编制应符合下列要求：

（一）立卷应遵循建设工程文件材料的形成规律，保持卷内文件材料的系统联系 并便于档案的保管与利用。

一个建设工程由多个单位工程组成时，应按单位工程组卷；案卷内不应有重份文件；不同载体的文件一般应分别组卷；案卷厚度分别为20mm、30mm。

（二）文字材料的尺寸规格宜为A4幅面（297 mm x210 mm），同一卷内同样规格。

图纸宜采用国家标准图幅，不同幅面的工程图纸应按《技术制图复制图的折叠方法》（GB10609.3-89）统一折叠成A4幅面（297 mm x210 mm），图标栏露在外面。

（三）整理时要去掉金属物，小于标准尺寸规格的进行托裱，可将几张文件同时托裱在标准尺寸规格的白纸上，文件右边与白纸右边靠齐，托裱时使用化学浆糊。

（四）文字材料按事项、专业顺序排列。同一事项的请示与批复、同一文件的印本与定稿、主件与附件不能分开，并按批复在前、请示在后，印本在前、定稿在后、主件在前、附件在后的顺序排列。

图纸按专业排列，同专业图纸按图号顺序排列。

既有文字材料又有图纸的案卷，文字材料排前，图纸排后。

（五）卷内文件均按有书写内容的页面编号。每卷单独编号，页号从“1”开始。页号编写位置：单面书写的文件在右下角；双面书写的文件，正面在右下角，背面在左下角。折叠后的图纸一律在右下角。

案卷内封面、卷内目录、备考表不编页号，并应采用80g以上白色书写纸制作。

（六）装订可采用装订与不装订两种形式。

（七）案卷装具一般采用卷盒、卷夹两种形式，卷盒、卷夹应采用无酸纸制作。

第十条   竣工图编制应符合下列要求：

（一）应在盖有出图章、注册设计师章和设计审核章的蓝图上进行绘制。

（二）设计没有变更的，在本条（一）款的图上加盖竣工图章后作为竣工图。

（三）局部设计有变更的，在本条（一）款的图上进行修改、补充，并注明修改依据，加盖竣工图章作为竣工图。

（四）凡结构、工艺、平面布置有重大变更或变更部分超过图面1/3的，应当根据设计变更文件等重新绘制竣工图。

第十一条  竣工图必须与工程实物相符，与设计变更通知单等有关资料一致，所有修改内容必须修改到位。竣工图的修改、注记方法应符合下列要求：

（一）对于少量文字和数字的修改可用扛改法。即用一条实线将被修改的部分划去，在其附近适当的位置填写变更后的内容，并注明修改依据。

（二）对于少量图形的修改可采用叉改法。即用“x”将被修改部分划去，在其附近适当位置画上修改后的图形，注明修改内容及修改依据。

（三）对较多图形的修改，可采用蓝图粘贴法。即将变更较大的部分进行重新绘制或绘成底图后晒成蓝图剪下，粘贴在变更部分上，吻合相接成竣工图，并注明修改依据。

（四）图纸会审纪要、设计变更单、技术核定单、工程业务联系单等修改依据，应注记编号或产生日期。

修改依据中每一条、款需注明被修改的图号。

第十二条  绘制竣工图必须符合制图规范，做到图样清晰和字迹工整。绘制与注记要用碳素墨水。

第十三条  所有竣工图均应加盖竣工图章。

（一）竣工图章的基本内容包括：“竣工图”字样、施工单位、编制人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、总监、现场监理。

竣工图章示例如下：
[image: image1.jpg]80

w I B

15

R -
BHA FEA ~
HRFHA i BB a
W | ~
BB 55 e

20

20

20

20




          
（二） 竣工图章尺寸为：50 mm x80 mm。

（三） 竣工图章应使用不易褪色的红色印泥，应盖在图标栏上方空白处。

第十四条  建设单位报送的城市建设工程文件材料应当符合下列要求：

（一）应为原件；

（二）内容及其深度必须符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程，且必须真实、准确，与工程实际相符合；

（三）应采用耐久性强的书写材料，且应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备；

（四）所有竣工图均应加盖竣工图章。

第十五条  建设单位应当按有关规定报送建设工程的照片、录音、录像等声像材料。建设工程项目建立电子档案的，建设单位在报送纸质材料、声像材料的同时，应当一并报送光盘、磁盘等电子档案材料。

第十六条  建设单位在工程竣工验收合格之日起3个月内，由持有城建档案管理员证书的人员向城建档案管理机构报送工程竣工档案。城建档案管理机构应对报送的竣工档案进行复查鉴定，经鉴定合格后办理移交手续。

第十七条  本规定自公布之日起施行。

附件：宜昌市建设工程文件归档内容及排列顺序

第一部分  工程准备阶段文件
一   立项文件   

1   项目建议书、项目建议审批意见或前期工作通知书   

2   可行性研究报告审批意见及可行性研究报告、附件   

3   关于立项有关的会议纪要、领导讲话   

4   专家建议文件   

5   调查资料及项目评估研究材料   

6   环境预测、调查报告   

7   建设项目环境影响报告书（报告表、登记表）   

二   建设用地、征地文件   

1   建设项目选址意见书及附件（规划设计范围图、拟用地范围图、拆迁范围图）   

2   县级以上人民政府城乡建设用地批准书及用地申请报告   

3   建设用地规划许可证及附件（建设项目规划方案及审查通知书、建设工程方案审查通知书）   

4   用地红线图   

5   用地协议   

6   划拨建设用地文件   

7   征用土地呈报表   

8   国有土地权出让合同   

9   国有土地权租赁合同   

10  国有土地权划拨合同   

11  国有土地权地籍图或宗地图   

12  国有土地使用证   

三   建设拆迁文件   

1   房屋安全鉴定书   

2   拆迁许可证   

3   拆迁安置意见、协议、方案等   

4   拆迁批准文件及申请   

5   还建协议书   

四   建设工程规划管理文件   

1   建设工程规划许可证正、副本   

2   建筑定位图   

3   建设工程放线验线通知单   

4   建设工程外装修通知书   

5   其他规划文件   

五   勘察、测绘文件   

1   工程地质勘察报告   

2   水文地质勘察报告、自然条件调查   

3   地震安全性评价   

4   建设用地钉桩通知书 、钉桩放线通知书   

5   地形测量和拨地测量成果报告   

六   设计文件   

1   初步设计(包括初步设计图纸和说明、工程概算等)   

2   技术设计(包括技术设计图纸和说明、修正概算等)   

3   审定设计方案通知书   

4   施工图设计   

4.1  施工图说明   

4.2  建筑施工图  

4.3  结构施工图   

4.4  装修（装饰）工程施工图   

4.5  给排水、消防、采暖工程施工图   

4.6  电气、智能化工程施工图   

4.7  通风空调工程施工图   

4.8  电梯、燃气工程施工图   

4.9  其他施工图（含基坑、边坡）   

4.10 施工图预算   

5   施工图设计文件的审查（含审查合格书、审查意见等）   

七   有关部门批准文件   

1   建设项目列入年度计划的批复文件（含基建计划、前期计划、开工计划、增加基建计划、续建计划）及申请文件   

2   投资许可证及申请表   

3   施工图设计文件审查备案单   

4   建筑工程消防施工许可证及建筑工程消防设计审核意见书   

5   新（扩）建民用建筑人防手续办结通知单   

6   新建房屋白蚁预防工程合同书   

7   文物保护工程批复及申请   

8   城市建设基础设施配套费批复及申请   

9   建设工程占道许可证、挖掘许可证、排水许可证   

10  建设工程质量监督申请登记表   

11  建设工程质量监督通知书   

12  建设工程质量监督工作方案   

13  单位工程施工安全监督责任书   

14  建设项目工程质量责任书   

15  建设工程项目档案报送手续   

16  供电、供气、供水、园林绿化等相关部门批复或合同   

17  其他批准文件   

八   招投标文件   

1   勘察招标文件   

2   勘察投标文件   

3   勘察中标文件   

4   设计招标文件（含方案比选）   

5   设计投标文件   

6   设计中标文件   

7   监理招标文件   

8   监理投标文件   

9   监理中标文件   

10  施工招标、投标、评标、中标文件   

九   合同文件   

1   勘察合同   

2   设计合同   

3   监理合同   

4   施工合同（含桩基处理工程合同等分包合同）   

5   其他合同   

十   建设、施工、监理机构及负责人   

1   工程项目管理机构（项目经理部）及负责人名单   

2   工程项目监理机构（项目监理部）及负责人名单   

3   工程项目施工管理机构（施工项目经理部）及负责人名单   

第二部分  监理文件
一   监理管理文件   

1   建设工程监理备案表   

2   工程监理规划   

3   工程监理细则   

4   旁站监理方案   

5   会议纪要   

6   监理日记   

7   工程监理台帐   

8   监理月报   

二   监理技术文件   

1   工程开工/复工报审表、开/复工指令   

2   工程技术文件报审表   

3   施工组织设计（方案）报审表   

4   设计交底及图纸会审纪要   

5   分包单位资质报审表   

6   报验申请表   

7   工程材料/构配件/设备报审表   

8   工程竣工报验表   

9   混凝土浇筑申报表（含商品砼）   

10  施工测量放线报验表   

11  承包单位通用申报表   

12  监理工程师通知单   

13  监理工程师通知回复单   

14  工程暂停令   

15  工程款支付证书   

16  工程款支付申请表   

17  工程临时延期审批表   

18  工程临时延期申请表   

19  工程最终延期审批表   

20  费用索赔审批表   

21  费用索赔申请表   

22  监理工作联系单   

23  监理工程师检查记录表   

24  工程监理旁站记录   

第三部分  施工文件
建筑安装工程

一   工程管理文件   

1   工程概况表   

2   施工许可证   

3   工程开工、竣工报告   

4   工程停工、复工报告   

5   施工进度计划分析   

6   项目大事记   

7   施工日志   

8   不合格项处置记录   

9   建设工程质量事故调（勘）查记录   

10   建设工程质量事故报告书   

二   工程技术文件   

1   图纸会审、设计交底记录   

2   设计变更、洽商记录   

3   技术交底记录   

4   施工组织设计、施工方案   

三   工程测量记录文件   

1   工程定位测量记录   

2   地基验槽记录（含桩基检查）   

3   楼层放线记录   

4   沉降观测记录   

5   单位工程垂直度观测记录   

四   工程施工记录文件   

1   （地基与基础）隐蔽工程检查记录   

2   （主体结构）隐蔽工程检查记录表   

3   （装饰）隐蔽工程检查记录表   

4   （屋面）隐蔽工程检查记录表   

5   （给排水、采暖）隐蔽工程检查记录表   

6   （电气）隐蔽工程检查记录表   

7   （通风与空调）隐蔽工程检查记录表   

8   （电梯）隐蔽工程检查记录表   

9   （建筑智能）隐蔽工程检查记录表   

10   预检工程检查记录表   

11   中间检查交接记录表   

12   地基处理记录   

13   地基钎探记录（含基底芯样）   

14   混凝土施工记录   

15   混凝土养护测温记录   

16   混凝土、砂浆配合比申请单、通知单   

17   混凝土开盘鉴定   

18   预应力筋张拉记录   

19   有粘结预应力结构灌浆记录   

20   建筑烟（风）道检查记录   

21   电梯承重梁、起重吊环埋设隐蔽工程检查记录   

22   钢丝绳头灌注隐蔽工程检查记录   

23   自动扶梯、自动人行道安装调试记录   

五   工程试验检验记录文件   

1   土建工程   

1.1  超声波探伤报告、记录   

1.2  钢构件射线探伤记录   

1.3  螺栓抗拔力检验报告（含锚杆抗拔检验）   

1.4  高强度螺栓连接副检测报告   

1.5  预应力检测报告   

1.6  钢结构工程检验报告   

1.7  结构实体保护层厚度检测报告   

1.8  砌筑砂浆试块强度统计、评定记录   

1.9  混凝土试块强度统计、评定记录   

1.10 混凝土回弹试验报告   

1.11 防水工程试水检查记录   

1.12 室内环境检测报告   

2   给排水、采暖工程   

2.1  水电测试反馈单   

2.2  （水泵）设备单机试运转记录   

2.3  调试报告   

2.4  管道灌水、通水试验记录   

2.5  管道强度严密性试验记录   

2.6  管道（冲）洗（脱脂）试验记录   

2.7  室内排水管道通球试验记录   

2.8  伸缩器安装记录表   

2.9  检测报告   

3   电气工程   

3.1  电气接地、绝缘电阻测试记录   

3.2  电气器具通电安全检查记录   

3.3  电气照明、动力试运行记录   

3.4  综合布线测试记录   

3.5  光纤损耗测试记录   

3.6  视频系统末端测试记录   

3.7  防雷检测报告   

4   通风与空调工程   

4.1  设备单机试运转记录   

4.2  调试报告   

4.3  现场组装除尘器、空调机漏风检测记录   

4.4  风管漏风、漏光检测记录   

4.5  各房间室内风量（温度）测量记录   

4.6  管网风量平衡记录   

4.7  通风系统试运行记录   

4.8  制冷系统气密性试验记录   

4.9  通风、空调检测报告   

5   电梯安装工程   

5.1  电梯主要功能检查试验记录   

5.2  电梯电气安全装置检查试验记录   

5.3  电梯整机功能检验记录   

5.4  电梯层门安全装置检查试验记录表   

5.5  电梯负荷运行试验记录   

5.6  轿厢平层准确度测量记录   

5.7  电梯负荷运行试验曲线图   

5.8  电梯噪声测试记录表   

5.9  自动扶梯、自动人行道运行试验记录   

5.10 电梯检测报告   

6   智能建筑工程   

6.1  功能测定及设备调试记录   

6.2  检测报告   

六   工程物资文件   

1   钢材台帐、核查要录、准用申报单   

2   钢材试验报告、出厂合格证   

3   焊接材料台帐、核查要录、准用申报单   

4   焊接试验报告、焊接材料出厂合格证   

5   水泥台帐、核查要录、准用申报单   

6   水泥试验报告、出厂合格证   

7   砖（砌块）台帐、准用申报单   

8   砖（砌块）试验报告、出厂合格证   

9   预制构件台帐   

10  预制构件检验报告、出厂合格证   

11  预拌（商品）混凝土台帐   

12  预拌（商品）混凝土检验报告、合格证   

13  防水材料台帐、准用申报单   

14  防水材料检验报告、出厂合格证   

15  隔热、防腐、保温、轻集料及其他材料台帐、准用申报单   

16  隔热、防腐、保温、轻集料及其他材料检验报告、出厂合格证   

17  建筑节能材料检验报告、出厂合格证   

18  门窗检验报告、出厂合格证   

19  预拌混凝土试验报告   

20  预拌混凝土出厂合格证   

21  土密度、含水量检验报告   

22  混凝土试块强度台帐、核查要录、试块抗压强度及抗渗检验报告

23  砌筑砂浆试块强度台帐、核查要录、检验报告

24  混凝土用砂、石试验报告   

25  混凝土、砂浆配合比及试配记录   

26  水暖和消防材料、配件检验报告   

27  水暖和消防材料、配件出厂合格证   

28  电气材料、配件检验报告   

29  电气材料、配件出厂合格证   

30  通风与空调材料检验报告   

31  通风与空调材料出厂合格证   

32  电梯设备开箱检验报告   

33  电梯设备出厂合格证、使用说明及其他材料   

34  智能建筑材料检验报告   

35  智能建筑材料出厂合格证   

七   施工验收文件   

1   单位工程质量竣工验收记录   

2   单位工程质量控制资料核查记录   

3   单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录   

4   单位工程观感质量检查记录   

5   施工现场质量管理检查记录   

6   地基与基础工程验收记录   

7   地基与基础分部、子分部、分项工程质量验收记录   

8   地基与基础工程检验批质量验收记录表   

9   主体结构工程验收记录   

10  主体分部、子分部、分项工程质量验收记录   

11  主体工程检验批质量验收记录表   

12  建筑装饰分部、子分部、分项工程质量验收记录   

13  建筑装饰工程检验批质量验收记录表   

14  屋面分部、子分部、分项工程质量验收记录   

15  屋面工程检验批质量验收记录表   

16  建筑给排水、采暖分部、子分部、分项工程质量验收记录   

17  建筑给排水、采暖工程检验批质量验收记录表   

18  建筑电气分部、子分部、分项工程质量验收记录   

19  建筑电气工程检验批质量验收记录表   

20  电梯分部、子分部、分项工程质量验收记录   

21  通风与空调工程检验批质量验收记录表   

22  电梯分部、子分部、分项工程质量验收记录   

23  电梯工程检验批质量验收记录表   

24  智能建筑分部、子分部、分项工程质量验收记录   

25  智能建筑工程检验批质量验收记录表   

根据实际情况,若有必要对桩基础工程、人防（地下室）工程、幕墙工程等进行单独组卷的，按以下内容归档排序。

建筑桩基础工程

一   工程管理文件   

1   工程概况表   

2   深基坑、基础施工许可证   

3   工程开工、竣工报告   

4   工程停工、复工报告   

5   施工进度计划分析   

6   项目大事记   

7   施工日志   

8   不合格项处置记录   

9   建设工程质量事故调（勘）查记录   

10  建设工程质量事故报告书   

二   工程技术文件   

1   图纸会审、设计交底记录   

2   设计变更、洽商记录   

3   技术交底记录   

4   施工组织设计、施工方案   

三   工程测量记录文件   

1   工程定位测量记录   

四   工程施工记录文件   

1   隐蔽工程检查记录   

2   预检工程检查记录表   

3   中间检查交接记录   

4   桩基施工记录   

5   混凝土施工记录   

6   混凝土配合比申请单、通知单   

7   混凝土开盘鉴定   

8   预应力筋张拉记录   

9   有粘结预应力结构灌浆记录   

10  钻孔灌注桩后注浆施工记录表   

11  钻孔灌注桩施工记录汇总表   

12  钻孔灌注桩终孔验收记录   

13  人工挖孔桩隐蔽工程记录   

14  人工挖孔灌注桩验槽记录   

15  人工挖孔灌注桩终孔竖向描述记录   

16  振动（锤击）沉管灌注桩施工记录   

17  夯扩桩施工记录表   

18  长螺旋成孔压灌桩施工记录表   

五   工程试验检验记录文件   

1   超声波探伤报告及记录、钢构件射线探伤记录   

2   结构实体钢筋保护层厚度检验报告   

3   混凝土试块强度统计、评定记录   

4   桩基动测、静载试验报告   

5   单桩竖向承载力检测报告   

6   工程桩桩位水平偏差复核检测报告   

7   桩端基岩钻芯检测报告   

8   基桩低应变反射波法检测报告   

六   工程物资文件   

1   钢材台帐、核查要录、准用申报单   

2   钢材试验报告、出厂合格证   

3   焊接材料台帐、核查要录、准用申报单   

4   焊接试验报告、焊接材料出厂合格证   

5   水泥台帐、核查要录、准用申报单   

6   水泥试验报告、出厂合格证   

7   预制构件台帐   

8   预制构件检验报告、合格证   

9   预拌（商品）混凝土台帐   

10  预拌（商品）混凝土试验报告、合格证   

11  混凝土试块强度台帐、核查要录、试块抗压强度及抗渗检验报告   

12  砂浆试块强度台帐、核查要录、检验报告   

13  混凝土用砂、石试验报告   

14  混凝土、砂浆配合比及试配记录   

七   施工验收文件   

1   桩基础工程验收记录   

2   地基与基础分部、子分部、分项工程质量验收记录   

3   工程检验批质量检查记录表   

人防（地下室）工程

一   工程管理文件   

1   工程概况表   

2   施工许可证   

3   工程开工、竣工报告   

4   工程停、复工报告   

5   施工进度计划分析   

6   项目大事记   

7   施工日志   

8   不合格项处置记录   

9   建设工程质量事故调（勘）查记录   

10   建设工程质量事故报告书   

二   工程技术文件   

1   图纸会审、设计交底记录   

2   设计变更、洽商记录   

3   技术交底记录   

4   施工组织设计、施工方案   

三   工程测量记录文件   

1   工程定位测量记录   

2   地基验槽记录   

3   楼层放线记录   

四   工程施工记录文件   

1   隐蔽工程检查记录表   

2   预检工程检查记录表   

3   中间检查交接记录表   

4   地基处理记录   

5   地基钎探记录   

6   混凝土施工记录   

7   混凝土养护测温记录   

8   混凝土、砂浆配合比申请单、通知单   

9   混凝土开盘鉴定   

10   预应力筋张拉记录   

11   有粘结预应力结构灌浆记录   

五   工程试验检验文件   

1   土建工程   

1.1  超声波探伤报告、记录   

1.2  钢构件射线探伤记录   

1.3  结构实体保护层厚度检测报告   

1.4  砌筑砂浆试块强度统计、评定记录   

1.5  混凝土试块强度统计、评定记录   

1.6  防水工程试水检查记录   

1.7  人防工程防水验收记录   

1.8  人防工程结构验收记录   

2   给排水、采暖工程   

2.1  （水泵）设备单机试运转记录   

2.2  调试报告   

2.3  管道灌水、通水试验记录   

2.4  管道强度严密性试验记录   

2.5  管道（冲）洗（脱脂）试验记录   

2.6  室内排水管道通球试验记录   

2.7  伸缩器安装记录表   

3   电气工程   

3.1  电气接地、绝缘电阻测试记录   

3.2  电气器具通电安全检查记录   

3.3  电气照明、动力试运行记录   

3.4  综合布线测试记录   

3.5  光纤损耗测试记录   

3.6  视频系统末端测试记录   

4   通风与空调工程   

4.1  设备单机试运转记录   

4.2  试报告   

4.3  现场组装除尘器、空调机漏风检测记录   

4.4  风管漏风检测记录   

4.5  各房间室内风量测量记录   

4.6  管网风量平衡记录   

4.7  通风系统试运行记录   

4.8  制冷系统气密性试验记录   

4.9  通风、空调检测报告   

六   工程物资文件   

1   钢材台帐、核查要录、准用申报单   

2   钢材试验报告、出厂合格证   

3   焊接材料台帐、核查要录、准用申报单   

4   焊接试验报告、焊接材料出厂合格证   

5   水泥台帐、核查要录、准用申报单   

6   水泥试验报告、出厂合格证   

7   砖（砌块）台帐、准用申报单   

8   砖（砌块）试验报告、出厂合格证   

9   预制构件台帐   

10  预制构件检验报告、出厂合格证   

11  预拌（商品）混凝土台帐   

12  预拌（商品）混凝土检验报告、合格证   

13  防水材料台帐、准用申报单   

14  防水材料检验报告、出厂合格证   

15  门窗及其他检验报告   

16  门窗及其他出厂合格证   

17  预拌混凝土试验报告   

18  预拌混凝土出厂合格证   

19  混凝土试块强度台帐、核查要录、试块抗压强度及抗渗检验报告   

20  砌筑砂浆试块强度台帐、核查要录、检验报告   

21  混凝土用砂、石试验报告   

22  水暖、消防材料、配件检验报告   

23  水暖、消防材料、配件出厂合格证   

24  电气材料、配件检验报告   

25  电气材料、配件出厂合格证   

26  通风与空调材料检验报告   

27  通风与空调材料出厂合格证   

七   施工验收文件   

1   人防（地下室）竣工验收表   

2   人防（地下室）子分部、分项工程质量验收记录   

3   工程检验批质量验收记录表   

建筑幕墙工程

一   工程管理文件   

1   工程概况表   

2   施工许可证   

3   工程开工、竣工报告   

4   工程停工、复工报告   

5   施工进度计划分析   

6   项目大事记   

7   施工日志   

8   不合格项处置记录   

9   建设工程质量事故调（勘）查记录   

二   工程技术文件   

1   图纸会审、设计交底记录   

2   设计变更、洽商记录   

3   技术交底记录   

4   施工组织设计、施工方案   

三   工程测量记录文件   

单位工程垂直度观测记录   

四   工程施工记录文件   

1   隐蔽工程检查记录表   

2   预检工程检查记录表   

3   中间检查交接记录   

4   预埋、植筋记录   

五   工程试验检验记录文件   

1   超声波探伤报告、记录   

2   螺栓抗拔力检验报告   

3   高强度螺栓连接副检测报告   

4   建筑幕墙物理性检验报告（含气密、水密、抗风压三性检测）   

六   工程物资文件   

1   钢材台帐、核查要录、准用申报单   

2   钢材试验报告、出厂合格证   

3   焊接材料台帐、核查要录、准用申报单   

4   焊接试验报告、焊接材料出厂合格证   

5   构件核查要录   

6   构件检验报告、出厂合格证   

7   硅酮结构密封胶相容性、剥离粘结性等试验报告   

8   其他材料试验报告   

9   其他材料出厂合格证   

七   施工验收文件   

1   幕墙工程质量验收记录   

2   幕墙子分部、分项工程质量验收记录   

3   工程检验批质量验收记录表   

第四部分   竣工图
建筑安装工程

一   综合竣工图   

1   总平面竣工图   

2   绿化总平面竣工图   

3   道路总平面竣工图   

4   地下管线综合竣工图   

二   专业竣工图   

1   建筑竣工图   

2   结构竣工图   

3   给排水竣工图   

4   电气竣工图   

5   通风与空调竣工图   

6   采暖竣工图   

7   消防竣工图   

8   电梯安装竣工图   

9   建筑智能化竣工图   

10  人防（地下室）工程竣工图   

11  幕墙工程竣工图   

12  其他竣工图   

第五部分  竣工验收文件
建筑安装工程

一   工程竣工总结   

1   建设单位建设工程竣工报告   

2   施工单位建设工程自评报告   

2.1  地基与基础自评报告   

2.2  主体结构自评报告   

2.3  其他分部自评报告   

2.4  竣工自评报告   

3   监理单位建设工程评价意见报告   

3.1  地基与基础评价意见报告   

3.2  主体结构评价意见报告   

3.3  其他分部评价意见报告   

3.4  工程竣工评价意见报告   

4   勘察单位建设工程评价意见报告   

4.1  地基与基础评价意见报告   

4.2  工程竣工评价意见报告   

5    设计单位建设工程评价意见报告   

5.1  地基与基础评价意见报告   

5.2  主体结构评价意见报告   

5.3  工程竣工评价意见报告   

二   竣工验收记录   

1   建设工程竣工验收报告    

2   建设工程竣工备案表及专项验收认可文件

2.1  建设工程竣工规划验收意见书、建设工程竣工规划验收合格证及附图；

2.2  建筑工程消防验收意见书、建设工程消防合格证；

2.3  环保验收意见书、生活污水排放净化设施验收监测报告；

2.4  建设工程竣工档案验收意见书等   

3    建设工程竣工验收会议纪要   

3.1  地基与基础竣工验收会议纪要   

3.2  主体结构竣工验收会议纪要   

3.3  其他分部竣工验收会议纪要   

3.4  工程竣工验收会议纪要   

4   建设工程质量保修书   

三   财务文件   

1   工程决算   

2   建设工程造价审计报告及总结   

3   竣工结算   

第六部分  声像、缩微品、电子档案
一、声像档案

(一)   工程照片   

1   开工前的原址、原貌   

1.1  开工前的原址、原貌、原重要地物的照片   

1.2  重要纪念物的照片   

2   地基及基础   

建(构)筑物基础类型及施工技术工艺制作的照片   

3   主体工程施工   

3.1  主体工程设计模型照片   

3.2  施工现场整体工程施工情况照片   

3.3  隐蔽工程的工艺制作及处理照片   

3.4  钢筋制作工程的钢筋布局、型号及节点焊接等照片   

3.5  反映主体工程的拉接筋布局、混凝土灌注质量等照片   

3.6  管道及设备工程、安装工程的管沟类型等照片   

3.7  建(构)筑物的位移、沉降、变形及处理的照片   

4   工程施工中主要的质量检查、事故处理、验收的照片   

5   工程竣工后的照片   

6   工程开工、竣工仪式照片   

(二)   录音、录像带   

1   开工前的原址、原貌   

开工前的原址、原貌、原重要地物的录像   

2   地基及基础   

建(构)筑物基础类型及施工技术工艺制作的录像   

3   主体工程施工   

3.1  施工现场整体工程施工情况录像   

3.2  建(构)筑物的位移、沉降、变形及处理的录像   

4   工程竣工后的录像   

5   工程施工中主要的质量检查、事故处理、验收的录音、录像   

6   工程开工、竣工仪式录音、录像   

二、缩微品

按建设工程文件归档内容及顺序缩微接收。
三、电子档案

光盘、磁盘按建设工程文件归档内容及顺序制作接收。

注：工程照片、录音、录像按工程准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段

进行拍摄，尤其是隐蔽工程和工程质量事故处理要重点进行拍摄，并附有文字说明。












































































PAGE  
－1－

