
附件2：

城市园林绿化养护管理考核具体问题及整改清单

一、夷陵区

（一）月度集中考核主要问题

部分道路行道树上有牵绳挂物现象，如夷兴大道（“阳光旅店”前）、平云三路（“油漆涂料专卖店”前）、平云三路支路行道树上有牵绳挂物现象。

（二）日常巡查考核主要问题
绿地内配套设施损坏修复不及时，如云高公园1处石椅损坏、松湖路（灯杆58号路段）绿化带内护栏损坏。

（三）具体问题整改清单

	序号
	考核方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	1
	月度集中考核
	发展大道（“宜昌家和医院”门前）绿化带内有园林垃圾
	清理
	YL01
	2017年
4月15日前

	2
	
	发展大道（“博大家具”前）绿化带内有踩踏便道，灌木倒伏
	补植，加强防护
	YL02-03
	

	3
	
	夷兴大道（“阳光旅店”前）行道树上牵绳
	加强巡查
	YL04
	

	4
	
	夷兴大道（“品香商行”前）小叶女贞球修剪不及时
	及时修剪
	YL05
	

	5
	
	平云三路（“三峡堂”前）少量植物缺失
	补植
	YL06
	

	7
	
	平云三路（“油漆涂料专卖店”前）行道树上牵绳挂物
	加强巡查
	YL07
	

	序号
	考核方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	8
	月度集中考核
	平云三路支路行道树上挂物
	加强巡查
	YL08
	2017年
4月15日前

	9
	
	三峡路（“三峡农商银行”前）绿化带内局部缺株
	补植
	YL09
	

	10
	
	三峡路（“凤凰城”前）绿化带局部因车辆碾压造成黄土裸露
	补植
	YL10
	

	11
	
	东方

广场
	公园内有建筑砖块
	清理
	YL11
	

	
	
	
	入口广场处地砖破损
	修复
	YL12
	

	
	
	
	地面砖损坏（通往下沉广场转角处）
	修复
	YL13
	

	
	
	黄金公园
	公园内垃圾白漂清扫不及时
	清扫
	YL14
	

	
	
	
	夷兴大道入口处枸骨红蜡蚧虫害
	加强防治
	YL15-16
	


	
	
	
	廊柱上有乱涂画现象
	清除
	YL17
	

	12
	日常巡查考核
	云高公园1处石椅损坏
	修复
	YL18
	

	13
	
	宜兴路谭家榜段1处行道树上挂物
	加强巡查
	YL19
	

	14
	
	松湖路（灯杆58号路段）绿化带内护栏损坏
	修复
	YL20
	

	15
	
	发展大道（恒大绿洲旁北山便利店前）绿化带内有踩踏便道
	补植
	YL21
	


二、西陵区

（一）月度集中考核主要问题

部分道路绿地内杂物、行道树挂物清理不及时，如西陵一路（“招商银行”对面）、体育场路（“实惠便利”前）行道树上有挂物；体育场路（“大丰园面”前）、发展大道（“阳光花卉”前）绿化带内放置杂物。

（二）日常巡查考核主要问题

西陵区发展大道（宜洋大厦前）街边游园廊柱上印有小广告，有白漂垃圾。
（三）具体问题整改清单

	序号
	考核方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	1
	月度
集中

考核
	西陵一路（“金安东诚”前）树池缺株
	补植
	XL01
	2017年
4月15日前

	2
	
	西陵一路（“招商银行”对面）绿化带内局部黄土裸露、广玉兰上挂绳
	补植
	XL02-04
	

	3
	
	西陵一路欧阳修公园前绿化带内有枯死灌木
	清理补植
	XL05
	

	4
	
	体育场路丽橙酒店对面绿化带缺株垃圾
	清理，补植
	XL06
	

	5
	
	体育场路（“实惠便利”前）树上绑物
	及时清理
	XL07
	

	6
	
	体育场路（“大丰园面”前）绿化带内放置杂物
	加强巡查
	XL08
	

	7
	
	发展大道（“阳光花卉”前）绿化带有杂物
	加强巡查、及时清理
	XL09
	

	8
	
	发展大道（“阳光花卉”前）树坑未回填
	回填平整
	XL10
	

	序号
	考核方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	9
	月度
集中

考核
	沿江大道（“三江桥”下路段）绿化带内局部植物缺失
	补植
	XL11-12
	2017年
4月15日前

	10
	
	沿江大道消防支队对面小叶女贞病虫害
	及时防治
	XL13
	

	11
	
	欧阳修公园
	亭柱油漆脱落，粘贴小广告
	及时维护，清理
	XL14
	

	
	
	
	绿地内堆放杂物
	清理
	XL15-16
	

	
	
	
	垃圾白漂清扫不及时
	清理
	XL17-18
	

	12
	日常
巡查

考核
	西坝公园部分损坏设施
	修复
	XL19-21
	

	13
	
	西陵区发展大道（宜洋大厦前）街边游园廊柱上印有小广告，有白漂垃圾
	清理
	XL22-24
	

	14
	
	沿江大道（Aui自动波箱换油养护店前）绿化带内植物缺失
	补植
	XL25-26
	

	15
	
	夷陵大道（农源茶庄前）行道树上挂物
	加强巡查
	XL27
	


三、伍家岗区
（一）月度集中考核主要问题

部分道路绿地内有植物缺失现象，如合益路（灯杆57号路段）、东艳路（灯杆22号路段）、八一路（灯杆038号路段）有不同程度的缺失问题。
（二）日常巡查考核主要问题

部分道路园林植物发生虫害，如柏临路（灯杆1号）、伍临路（灯杆103号路段）绿化带内法国冬青有蚜虫危害。
（三）具体问题整改清单

	序号
	考核
方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	1
	月度
集中

考核
	夷陵大道（“万达”前）绿化带上有垃圾杂物
	清理
	WJ01
	2017年
4月15日前

	2
	
	夷陵大道（“万达”前）绿化带有外路电线，存在安全隐患
	维修
	WJ02
	

	3
	
	合益路（“城中金谷”路段）行道树上有绑缚物
	清理
	WJ03-04
	

	4
	
	合益路（灯杆57号路段）绿化带内灌木稀疏
	补植
	WJ05
	

	5
	
	合益路（灯杆57号路段）行人踩踏便道
	及时补植
	WJ06
	

	6
	
	东艳路（灯杆22号路段）绿化带内局部踩踏
	补植
	WJ07
	

	7
	
	东艳路（灯杆20号路段）绿化带内局部踩踏
	补植
	WJ08
	

	8
	
	八一路（灯杆038号路段）绿化带内局部灌木缺株
	补植
	WJ09
	

	9
	
	八一路（“土鸡馆”前）行道树上挂物
	及时清理
	WJ10
	

	序号
	考核
方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	10
	月度
集中

考核
	八一路（“土鸡馆”前路段）绿化带内有少量枯死灌木
	清理补植
	WJ11
	2017年
4月15日前

	11
	
	桔东园
	绿地内局部草坪斑秃
	补植
	WJ12-13
	

	
	
	
	灌木枯枝
	整形修剪
	WJ14
	

	12
	
	
	草坪局部有杂草
	清除
	WJ15
	

	13
	日常
巡查考核
	桥头公园管理用房外堆放杂物
	清除
	WJ16
	


	14
	
	宜古路绿化带内有枯死灌木
	清理并补植
	WJ17
	

	15
	
	柏临路（灯杆1号）绿化带法国冬青有蚜虫危害
	加强防治
	WJ18
	

	16
	
	伍临路（灯杆103号路段）绿化带内局部缺失、植物被绑广告牌、法国冬青有蚜虫危害
	补植，加强巡查，防治病虫害
	WJ19-21
	


四、点军区

（一）月度集中考核主要问题

部分道路绿地内有植物缺失现象，如江南大道（灯杆188号路段）、五龙大道（灯杆85、81号路段）绿化带内有不同程度的缺失问题。

（二）日常巡查考核主要问题

五龙大道（灯杆96段）分车绿化带内有明显杂草。

（三）具体问题整改清单

	序号
	考核
方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	1
	月度
集中

考核
	江南大道（灯杆184号路段）行道树上有缠绕物
	清理
	DJ01
	2017年
4月15日前

	2
	
	江南大道（灯杆188号路段）绿化带内局部灌木缺株
	补植
	DJ02
	

	3
	
	江南大道加油站对面绿化带内井盖破损
	更换
	DJ03
	

	4
	
	江南大道（灯杆188号路段）绿化带灌木叶片有明显灰尘 
	加强冲洗
	DJ04
	

	5
	
	江南大道（“PICC人寿保险”对面）行道树上有捆绑物
	清除
	DJ05
	

	6
	
	五龙大道（灯杆89号路段）绿化带灌木有明显灰尘
	加强冲洗
	DJ06
	

	7
	
	五龙大道（灯杆85号路段）绿化带内局部缺株
	补植
	DJ07
	

	8
	
	五龙大道（灯杆85号路段）行道树下有明显杂草
	清理
	DJ08
	

	9
	
	五龙大道（灯杆81号路段）部分灌木缺株
	补植
	DJ09
	

	10
	
	五龙大道（灯杆81号路段）行道树上有钉、挂物
	清理
	DJ10-11
	

	序号
	考核
方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	11
	月度
集中

考核
	江南大道小游园
	绿地内有踩踏便道
	补植
	DJ12
	2017年
4月15日前

	
	
	
	草坪有焚烧痕迹
	加强巡查
	DJ13
	

	
	
	
	1株乔木上有断枝，树上有捆绑物
	修剪，清除
	DJ14-15
	

	12
	日常
巡查

考核
	江南大道小游园内园林垃圾清理不及时
	清理
	DJ16
	

	13
	
	五龙大道（灯杆96号路段）分车绿化带内有踩踏便道
	补植
	DJ17
	

	14
	
	五龙大道（灯杆96段）分车绿化带内有明显杂草
	清除
	DJ18
	

	15
	
	五龙大道（灯杆42号路段）行道树上牵绳挂物
	加强巡查
	DJ19
	


五、猇亭区

（一）月度集中考核主要问题

部分道路绿地内有枯死灌木、植物缺失现象，如机场路（“中国核工业第22建设公司”前）、猇亭大道（“兴发集团”站牌路段）绿地内有枯死灌木，亚元路（灯杆3号路段）、金岭南路（灯杆44、48号路段）绿地内有不同程度缺失问题。

（二）日常巡查考核主要问题

猇亭大道（灯杆284号路段）绿化带内植物叶叶片有明显灰尘。

（三）具体问题整改清单

	序号
	考核
方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	1
	月度
集中

考核
	亚元路（灯杆3号路段）绿化带内局产部植物缺失
	清理
	XT01-02
	2017年
4月15日前

	2
	
	亚元路（灯杆9号路段）绿化带内狭叶十大功劳有白粉病
	加强防治
	XT03
	

	3
	
	亚元路（灯杆9号路段）行道树有明显枯枝
	修剪
	XT04
	

	4
	
	金岭南路（灯杆44、48号路段）绿化带内局部灌木缺失
	补植
	XT05-06
	

	5
	
	金岭南路（灯杆48号路段）行道树上悬挂公交站牌
	加强巡查
	XT07
	

	6
	
	机场路（“中国核工业第22建设公司”前）绿地内景石附近有杂物、1处枯死植物
	清除
	XT08
	

	7
	
	机场路（灯杆94号路段）绿地内乔木有明显枯枝
	修剪
	XT09
	

	序号
	考核
方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	8
	月度
集中

考核
	猇亭大道（灯杆278号路段）绿地内1株乔木倾斜
	扶正
	XT10
	2017年
4月15日前

	9
	
	猇亭大道（“兴发集团”站牌路段）绿化带内有枯死灌木
	清除
	XT11
	

	10
	
	猇亭大道（灯杆277号路段）绿地内有园林垃圾
	清除
	XT12-13
	

	11
	
	宜昌汽车产业园观景台
	树池内明显杂草
	清理
	XT14
	

	
	
	
	绿地内部分乔木树干上钉钉及木块
	清理
	XT15-17
	

	
	
	
	1株乔木上有断枝
	修剪
	XT18
	

	12
	日常
巡查

考核
	南玻街边绿地蚊母有象甲虫害
	加强防治
	XT19
	

	13
	
	猇亭大道（灯杆284号路段）绿化带内植物叶叶片有明显灰尘
	加强冲洗
	XT20
	

	14
	
	金岭路（灯杆114号）行道树上挂物
	加强巡查
	XT21
	

	15
	
	金猇路（灯杆42-1号路段）绿化带内植物局部缺失
	补植
	XT22-23
	


    六、高新区

（一）月度集中考核主要问题

部分道路绿地内有缺失现象，如发展大道（“泰富广场”前路段、“水悦城”停车场对面）、青岛路（“宜昌金三峡印务厂”）、城东大道（“宜化巴黎颂”前）有不同程度的缺失问题。
（二）日常巡查考核主要问题

部分道路杂物清理不及时，如发展大道（恒信中央公园前路段）绿化带内堆积建筑沙料、大连路与青岛路交汇处绿地内放置杂物。
（三）具体问题整改清单

	序号
	考核
方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	1
	月度
集中

考核
	发展大道（“泰富广场”前路段）绿化带内局部灌木缺株
	补植
	GX01-02
	2017年
4月15日前

	2
	
	发展大道（“水悦城”停车场对面）绿化带内局部灌木缺株
	补植
	GX03
	

	3
	
	发展大道（“金德瑞酒店”前）行道树牵绳
	加强巡查
	GX04
	

	4
	
	青岛路（灯杆39号路段）绿地内有明显杂草
	及时清理
	GX05
	

	5
	
	青岛路（“宜昌金三峡印务厂”）绿地内灌木有枯桩缺株
	清除
	GX06
	

	6
	
	青岛路（“宜昌金三峡印务厂”2号门前）绿地内小叶女贞部分枯萎
	清理补植
	GX07
	

	7
	
	青岛路（“人福药业”前）绿地内有建筑垃圾
	清理
	GX08
	

	8
	
	城东大道（“宜化巴黎颂”前）绿化带内局部灌木缺株、少量枯死灌木
	补植，清理枯死株
	GX09-10
	

	9
	
	城东大道（“宜化巴黎颂”前）绿化带内海桐有蚜虫危害
	加强防治
	GX11
	

	序号
	考核
方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	10
	月度
集中

考核
	城东大道（灯杆60号路段）绿化带内红叶石楠有蚜虫危害
	加强防治
	GX12
	2017年
4月15日前

	11
	
	高速匝道
	绿地内有明显阔叶杂草
	合理修剪
	GX13
	

	
	
	
	绿地内砖块、石块
	清除
	GX14
	

	
	
	
	灌木过于密集
	适当疏理修剪
	GX15
	

	12
	日常
巡查

考核
	楠苑游园花坛内狭叶博大功劳有白粉病
	加强防治
	GX16
	

	13
	
	发展大道（恒信中央公园前路段）绿化带内堆积建筑沙料
	清理
	GX17
	

	14
	
	发展大道（恒信中央公园前）树池边有建筑垃圾
	清除
	GX18
	

	15
	
	大连路与青岛路交汇处绿地内放置杂物
	清除
	GX19
	


七、葛洲坝
（一）月度集中考核主要问题

部分绿地内卫生保洁、设施维护不及时，如夷陵路街边绿地、团结路街边绿地、葛洲坝广场内有杂物垃圾，部分损坏设施未及时修复。

（二）日常巡查考核主要问题

部分绿地内设施损坏，如锦绣天下广场、桥头路街边绿地内有损坏设施。
（三）具体问题整改清单
	序号
	考核
方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	1
	月度
集中

考核
	夷陵路街边绿地内花坛设施破损
	维修
	GZ01-02
	2017年
4月15日前

	2
	
	夷陵路街边绿地内1株枯萎法国冬青
	更换补植
	GZ03
	

	3
	
	夷陵路街边绿地内有动物粪便
	清扫
	GZ04
	

	4
	
	夷陵路（“霸王阁”前）行道树上挂物
	清理
	GZ05
	

	5
	
	团结路街边绿地内小叶女贞有象甲危害
	加强防治
	GZ06
	

	6
	
	团结路街边绿地内局部草坪裸露
	补植
	GZ07
	

	7
	
	团结路街边绿地内有杂物垃圾
	清除
	GZ08
	

	8
	
	沿江大道（“6路车站站牌”）局部草坪踩踏裸露
	加强防护
	GZ09
	

	9
	
	沿江大道（“6路车站站牌”）草坪内1 处文明提示牌损坏
	补植
	GZ10
	

	序号
	考核
方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	10
	月度
集中

考核
	葛洲坝广场
	树池坐凳损坏
	修复
	GZ11-12
	2017年
4月15日前

	
	
	
	廊架设施损坏
	修复
	GZ13-14
	

	
	
	
	紫荆人为折损情况较重
	加强巡查，及时制止
	GZ15
	

	
	
	
	绿地内有动物粪便
	及时清扫
	GZ16
	

	11
	日常
巡查考核
	锦绣天下广场设施损坏
	修复
	GZ17-18
	

	12
	
	桥头路街边绿地1处广场地砖塌陷、竹林内有杂物
	修复，清理
	GZ19-20
	

	13
	
	西坝建设路行道树多处牵绳挂物
	加强巡查
	GZ21-22
	

	14
	
	东湖二路花坛上印有小广告
	清除
	GZ23
	


八、滨江公园具体问题整改清单

	序号
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	月度集中考核

	1
	镇江阁入口处花坛内局部黄土裸露
	补植
	BJ01
	2017年
4月15日前

	2
	灌木有明显徒长枝
	修剪
	BJ02
	

	3
	南榭盆景园假山旁丛竹需要修剪
	修剪
	BJ03-04
	

	4
	假山小桥石凳草坪踩踏裸露
	补植
	BJ05
	

	5
	南榭盆景园廊柱、墙面油漆脱落
	维修
	BJ06-07
	

	日常巡查考核

	6
	滨江公园腊梅园蚊母有象甲虫害
	加强防治
	BJ08
	2017年
4月15日前


九、儿童公园具体问题整改清单

	序号
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	月度集中考核

	1
	漂亮宝贝门前的法国冬青树瘤需要处理
	维护
	ET01
	2017年
4月15日前

	2
	西门口罗汉松树池内土壤裸露
	补植
	ET02
	

	3
	长城附近的树池、地砖损坏
	修复
	ET03
	

	日常巡查考核

	4
	儿童公园1处损坏灯杆，挂有杂藤
	修复，清理
	ET04
	2017年
4月15日前


十、运河公园具体问题整改清单
	序号
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	月度集中考核

	1
	花坛土壤裸露
	补植
	YH01
	2017年
4月15日前

	2
	水中有垃圾
	清捞
	YH02
	

	3
	台阶处有建筑砖块
	清除
	YH03
	

	日常巡查考核

	4
	部分植物枯萎
	清理枯枝
	YH05
	2017年
4月15日前


