
附件2：

宜昌市城区园林绿化养护管理考核具体问题

及整改清单

一、夷陵区

（一）月度集中考核主要问题

部分绿地内植物修剪不及时，如湖光路(“中国建设银行”前) 绿化带灌木未修剪；夷兴大道（“宏达装饰有限公司”前）行道树枯枝、河心公园乔木有明显枯枝。
（二）日常巡查考核主要问题
馨港广场花坛边路面铺装有明显杂草、三峡路（“微乐K歌馆”对面）绿化带内有杂藤。

（三）具体问题整改清单

	序号
	考核方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	1
	月度集中考核
	湖光路(“中国建设银行”前)绿化带灌木修剪不及时
	及时修剪
	YL01
	2017年
6月15日前

	2
	
	湖光路(“怪味牛”店前路段)绿化带护栏损坏
	维修
	YL02-03
	

	3
	
	湖光路（“四季果园”店前）绿化带放置杂物
	清理
	YL04-05
	

	4
	
	夷兴大道（“宏达装饰有限公司”前）行道树枯枝
	及时修剪
	YL06
	

	5
	
	夷兴大道（“哇哈哈工业园”）对面绿化带局部缺失
	补植
	YL07-09
	

	6
	
	宜兴路（发展大道与宜兴路交汇处）绿地内枸骨有介壳虫危害
	加强防治
	YL10
	

	7
	
	宜兴路（“灯杆244号”附近）行道树上有缠绕铁丝
	清除
	YL11
	

	序号
	考核方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	8
	月度集中考核
	宜兴路（“灯杆244号”附近）绿化带内1株枯树未清理
	清理补植
	YL12
	2017年
6月15日前

	9
	
	发展大道(“梅子垭水库公交站”附近)绿地内局部植物枯萎、缺失
	清理，补植
	YL13-14
	

	10
	
	发展大道(“梅子垭水库公交站”附近)绿化带局部新补植灌木萎蔫
	加强管养
	YL15
	

	11
	
	城标广场
	局部灌木草坪混杂导致灌木长势不良
	补植灌木，草坪切边
	YL16
	

	
	
	
	设施上有小广告
	及时清理
	YL17
	

	
	
	
	1处设施灯损坏
	维修
	YL18
	

	
	
	河心公园
	乔木有明显枯枝
	修剪
	YL19
	

	
	
	
	小广告未清理
	及时清除
	YL20-21
	

	
	
	
	十大功劳白粉病危害
	加强防治
	YL22
	

	12
	日常巡查考核
	馨港广场花坛边铺装上有明显杂草
	清除
	YL23
	

	13
	
	三峡路（“微乐K歌馆”对面）绿化带内有杂藤
	清除
	YL24
	

	14
	
	平湖大道（灯杆110号）绿化带上放置杂物
	清理，加强巡查
	YL25
	

	15
	
	夷兴大道（“朝天门火锅”店前路段）绿化带内局部灌木踩踏缺失
	补植
	YL26
	


二、西陵区

（一）月度集中考核主要问题

部分行道树枯枝修剪不及时，如西陵一路（“儿童大世界”前）、沿江大道（“TREK自行车专卖店”前）、夷陵大道（“健之源大药房”、“爱家私房菜”附近）等行道树有枯枝、断枝。
（二）日常巡查考核主要问题

珍珠路（“宏鑫电动工具商行”前）行道树上挂物。
（三）具体问题整改清单

	序号
	考核方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	1
	月度
集中

考核
	西陵一路（“二医院”前）1株广玉兰生长不良
	加强管养
	XL01
	2017年
6月15日前

	2
	
	西陵一路（“儿童大世界”前）1株乔木有明显枯枝
	及时修剪
	XL02
	

	3
	
	隆康路（“宝贝小丫商铺”对面）绿化带内紫薇有白粉病危害
	加强防治
	XL03
	

	4
	
	隆康路（“宝贝小丫商铺”对面）绿化带内灌木修剪不及时
	及时修剪
	XL04
	

	5
	
	隆康路（“伍圆酒店”前）行道树上有缠绕物
	及时清除
	XL05
	

	6
	
	沿江大道（“TREK自行车专卖店”附近）绿化带有建筑垃圾
	清理
	XL06
	

	7
	
	沿江大道（“TREK自行车专卖店”前）行道树有枯枝
	及时修剪
	XL07
	

	8
	
	沿江大道（“滨江公园南榭”路段）杨树有明显枯枝
	及时修剪
	XL08
	

	9
	
	夷陵大道（“健之源大药房”、“爱家私房菜”附近）行道树有明显枯枝、断枝
	及时修剪
	XL09-10
	

	序号
	考核方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	10
	月度
集中

考核
	夷陵大道（“健之源大药房”前）绿化带护栏损坏
	及时维修
	XL11
	2017年
6月15日前

	11
	
	南湖公园
	行道树干上挂物
	清理，加强巡查
	XL12
	

	
	
	
	设施上小广告未清理
	及时清理
	XL13
	

	
	
	
	护栏损坏
	维修
	XL14
	

	12
	日常
巡查

考核
	西坝公园护栏上有晾晒现象，1处文明提示牌设置不规范
	加强管理
	XL15-16
	

	13
	
	西坝路绿化带内灌木修剪不及时
	修剪
	XL17
	

	14
	
	珍珠路（“宏鑫电动工具商行”前）行道树上挂物
	加强管理
	XL18
	

	15
	
	环城东路（“中国建设银行”前）绿化带内有杂物
	清理
	XL19
	


三、伍家岗区
（一）月度集中考核主要问题

部分园林植物修剪不及时，如城东大道（“灯杆209”附近）银杏树上有断枝；八一路（“灯杆10号”）绿化带内龙爪槐、桥头公园部分灌木徒长枝未修及时剪。
（二）日常巡查考核主要问题

东艳路（“宜昌天玺龙阁酒店服务公司”前路段）行道树上有缠绕物、绿化带内黄土裸露。
（三）具体问题整改清单

	序号
	考核
方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	1
	月度
集中

考核
	隆康路（“湖北银行”前）绿化带内放置杂物、局部植物缺失
	清理、补植
	WJ01
	2017年
6月15日前

	2
	
	隆康路（“湖北银行”前）绿地内红叶李虫害
	加强防治
	WJ02
	

	3
	
	城东大道（“灯杆209”附近）银杏树上有断枝
	及时修剪
	WJ03
	

	4
	
	城东大道（“灯杆167”附近）红叶李有断枝
	及时修剪
	WJ04
	

	5
	
	城东大道（“灯杆167”附近）行道树上挂有杂物
	清除
	WJ05
	

	6
	
	合益路（“灯杆59号”附近）行道树树池杂草未清理
	清理
	WJ06
	

	7
	
	合益路（“灯杆57号”附近）行道树干上钉钉、缠绕铁丝
	清除
	WJ07-08
	

	8
	
	合益路（“灯杆53号”附近）绿化带内2株枯死紫薇
	清除
	WJ09
	

	序号
	考核
方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	9
	月度
集中

考核
	八一路（“灯杆10号”）绿化带内龙爪槐未修剪
	及时修剪
	WJ10
	2017年
6月15日前

	10
	
	八一路（“灯杆16号”附近）行道树樟树黑刺粉虱危害
	加强防治
	WJ11
	

	11
	
	桥头公园
	园内有晾晒现象
	加强巡查
	WJ12-13
	

	
	
	
	园内新安装体育设施周边黄土未清理，施工区域设置不规范
	加强监管，文明施工
	WJ14-15
	

	
	
	
	部分灌木修剪不及时
	及时修剪
	WJ16-17
	

	12
	日常
巡查考核
	王家河中心绿地内有砖块
	清理
	WJ18-19
	

	13
	
	东艳路（“宜昌天玺龙阁酒店服务公司”前）行道树上有缠绕物
	清除
	WJ20
	

	14
	
	东艳路（“宜昌天玺龙阁酒店服务公司”前路段）绿化带内黄土裸露
	补植
	WJ21
	

	15
	
	中南路（“金大维酒店”前）绿化带内1株死树
	清理补植
	WJ22
	


四、点军区

（一）月度集中考核主要问题

部分绿地内杂草清理不及时，如江南大道（“灯杆74号”附近）、五龙大道（“灯杆96、98、104号”附近）、江南大道小游园等绿地内杂草清理不及时。

（二）日常巡查考核主要问题

江南大道（灯杆135号路段）行道树树池、翻坝连接线点军林绿地内杂草清理不及时。

（三）具体问题整改清单

	序号
	考核
方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	1
	月度
集中

考核
	江南大道（“灯杆74号”附近）绿化带内有明显杂草
	清除，及时修剪
	DJ01-02
	2017年
6月15日前

	2
	
	江南大道（“灯杆76号”附近）绿化带局部缺失
	补植
	DJ03-04
	

	3
	
	江南大道（“灯杆256号”附近）绿化带内有踩踏便道
	补植
	DJ05
	

	4
	
	江南大道（“灯杆256号”附近）绿化带内枯枝未及时清理
	及时清理
	DJ06
	

	5
	
	江南大道（“灯杆256号”附近）绿化带内局部植物缺失
	补植
	DJ07
	

	6
	
	五龙大道（“灯杆96号”附近）绿化带内有杂草
	清理补植
	DJ08
	

	7
	
	五龙大道（“灯杆96号”附近）绿化带内有踩踏便道
	补植
	DJ09
	

	8
	
	五龙大道（“灯杆96号”附近）2株枯死行道树
	适宜季节补植
	DJ10-11
	

	序号
	考核
方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	9
	月度
集中

考核
	五龙大道（“灯杆98、104号”附近）绿化带内明显杂草
	清理
	DJ12-13
	2017年
6月15日前

	10
	
	五龙大道“灯杆98号”附近绿化带灌木未修剪
	修剪
	DJ14
	

	11
	
	江南大道小游园
	绿地内杂草清理不及时
	清除
	DJ15-16
	

	
	
	
	绿地内1株枯死乔木
	适宜季节补植
	DJ17
	

	
	
	
	1株乔木有明显枯枝
	清除
	DJ18
	

	
	
	
	绿地内有踩踏便道
	补植
	DJ19
	

	12
	日常
巡查

考核
	江南大道小游园1处文明提示牌损坏
	修复
	DJ20
	

	13
	
	江南大道（“十二中”对面）街边绿地内有断枝
	清理
	DJ21
	

	14
	
	江南大道（灯杆135号路段）行道树树池内有明显杂草
	清除
	DJ22
	

	15
	
	翻坝连接线点军林绿地内草坪未及时修剪
	及时修剪
	DJ23
	


五、猇亭区

（一）月度集中考核主要问题

部分园林植物修剪不及时，如猇亭大道（“灯杆241号”附近）、正大路(“基督教堂”前)行道树有明显枯枝；正大路（“灯杆83号”附近）绿地内部分灌木球未及时修剪。
（二）日常巡查考核主要问题

迎宾大道（灯杆161号）绿化带内1株灌木枯萎、先锋路（灯杆64号）绿化带内1株死树。

（三）具体问题整改清单

	序号
	考核
方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	1
	月度
集中

考核
	猇亭大道（“灯杆241号”附近）行道树有明显枯枝
	及时修剪
	XT01-02
	2017年
6月15日前

	2
	
	猇亭大道（“灯杆239号”附近）绿地内1株枯死乔木
	清除
	XT03
	

	3
	
	正大路（“灯杆83号”附近）绿地内1株灌木球因虫害枯萎
	加强防治
	XT04
	

	4
	
	正大路（“灯杆83号”附近）绿地内部分灌木球未修剪
	及时修剪
	XT05
	

	5
	
	正大路（“灯杆83号”附近）绿地内放置杂物
	清理
	XT06
	

	6
	
	正大路（“灯杆89号”附近）绿地内局部黄土裸露
	补植
	XT07
	

	7
	
	正大路(“基督教堂”前)行道树有明显枯枝
	及时修剪
	XT08
	

	8
	
	后山路（“灯杆74号”附近）部分行道树长势不良
	加强管养
	XT09
	

	序号
	考核
方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	9
	月度
集中

考核
	后山路（“灯杆72号”附近）绿地内有碎石砖块
	清理
	XT10
	2017年
6月15日前

	10
	
	张家湾路（“灯杆169号”附近）绿化带内乔木上有钉挂物
	清除
	XT11
	

	11
	
	宜昌汽车产业园观景台
	树池内有杂草
	清除
	XT12
	

	
	
	
	皂角树标牌脱落
	修复
	XT13
	

	
	
	
	绿地内植物局部缺失
	补植
	XT14-15
	

	12
	日常
巡查

考核
	六泉湖市民活动中心局部水面有漂浮物
	加强水面保洁
	XT16
	

	13
	
	先锋路（灯杆64号）绿化带内1株死树
	清除
	XT17
	

	14
	
	迎宾大道（灯杆161号）绿化带内1株灌木枯萎
	清理
	XT18
	

	15
	
	张家湾路（灯杆34号路段）绿地内1处紫薇枯桩
	清理
	XT19
	


    六、高新区

（一）月度集中考核主要问题

部分园林植物修剪不及时，如发展大道（“DS专卖店”门前）、汕头路（灯杆27号路段）行道树有明显枯枝。
（二）日常巡查考核主要问题

发展大道（“金程汽车服务”店前）1株枯死行道树。
（三）具体问题整改清单

	序号
	考核
方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	1
	月度
集中

考核
	发展大道（“DS专卖店”门前）行道树有明显枯枝
	及时修剪
	GX01
	2017年
6月15日前

	2
	
	发展大道（“海中鲜”对面）绿化带内有踩踏便道
	补植
	GX02
	

	3
	
	汕头路（灯杆29号路段）绿化带内十大功劳白粉病
	加强防治
	GX03
	

	4
	
	汕头路（灯杆27号路段）行道树有明显枯枝
	及时修剪
	GX04
	

	5
	
	港窑路（“老陆毛火锅店”前）绿化带护栏损坏
	维修
	GX05
	

	6
	
	港窑路（“尚客优店”前）绿化带内有枯桩
	清除
	GX06
	

	7
	
	港窑路（“兄弟小排档”门前）绿化带内灌木有油污
	加强巡查
	GX07
	

	8
	
	港窑路（“老陆毛火锅店”前）绿化带护栏上有晾晒现象
	清理
	GX08
	

	9
	
	港窑路（“尚客优店”前）绿化带内植物局部缺失
	补植
	GX09-10
	

	序号
	考核
方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	10
	
	高速匝道
	绿地内乔木有明显病虫害
	加强防治
	GX11
	

	
	
	
	绿地内放置井盖
	清除
	GX12
	

	
	
	
	绿地内停放摩托车
	及时防治
	GX13
	

	11
	日常
巡查

考核
	高速匝道部分灌木修剪不及时，树上放置清扫工具
	加强管理
	GX14-15
	

	12
	
	青岛路（“马克公寓”前）行道树上有缠绕物
	清除
	GX16
	

	13
	
	发展大道（“金程汽车服务”店前）1株枯死行道树
	清理补植
	GX17
	


七、葛洲坝
（一）月度集中考核主要问题

部分园林植物修剪不及时，如沿江大道（“灯杆15号”附近）雪松、樟树有明显枯枝，紫薇萌蘖枝未及时修剪。
（二）日常巡查考核主要问题

葛洲坝广场绿地内有枯树桩，部分灌木修剪不及时。
（三）具体问题整改清单
	序号
	考核
方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	1
	月度
集中

考核
	镇平路街边绿地内樟树黑刺粉虱虫害
	加强防治
	GZ01
	2017年
6月15日前

	2
	
	镇平路街边绿地内紫薇虫害
	加强防治
	GZ02
	

	3
	
	镇平路街边绿地内1处枯树桩
	清除
	GZ03
	

	4
	
	沿江大道（“灯杆15号”附近）雪松有明显枯枝
	及时修剪
	GZ04
	

	5
	
	沿江大道（“灯杆15号”附近）绿地内紫薇萌蘖枝未修剪
	及时修剪
	GZ05
	

	6
	
	沿江大道（“灯杆15号”附近）绿化带内灌木修剪不及时
	及时修剪
	GZ06
	

	7
	
	沿江大道（葛洲坝公园前健身器路段）樟树有明显枯枝
	及时修剪
	GZ07
	

	8
	
	夷陵路街边绿地内局部植物缺失
	补植
	GZ08
	

	9
	
	夷陵路街边绿地内有石块
	清理
	GZ09
	

	10
	
	夷陵路街边绿地内铺装上有杂草
	清除
	GZ10
	

	序号
	考核
方式
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	11
	月度
集中

考核
	夷陵路街边绿地内局部踩踏缺失
	 补植
	GZ11
	2017年
6月15日前

	12
	
	葛洲坝公园
	绿地内放置杂物
	清理
	GZ12
	

	
	
	
	绿地内1株乔木枯萎
	清理
	GZ13
	

	
	
	
	绿地内断枝清理不及时
	加强巡查，制止
	GZ14-15
	

	13
	日常
巡查考核
	葛洲坝广场绿地内有枯树桩，部分灌木修剪不及时
	清除，及时修剪
	GZ16-17
	

	14
	
	西坝桥头公园街边绿地内乔木有明显枯枝
	修剪
	GZ18
	

	15
	
	西坝桥头路街边绿地内1处樟树上有缠绕物
	修剪
	GZ19
	


八、滨江公园具体问题整改清单

	序号
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	月度集中考核

	1
	南榭盆景园景区水面有少量漂浮物
	清理
	BJ01
	2017年
6月15日前

	2
	南榭盆景园景区廊道处附近砖块、放置杂物
	清理
	BJ02-03
	

	3
	南榭盆景园景区局部草坪缺失
	清理
	BJ04
	

	4
	天然塔景区内树上断枝未清理
	清理
	BJ05
	

	5
	天然塔景区内少量枯死灌木
	清除
	BJ06
	

	6
	天然塔景区内柚子树有跳甲虫害
	加强防治
	BJ07
	

	日常巡查考核

	7
	学院街景区（“世纪欧洲城”对面）1处枯树桩，绿地保洁不及时
	清除，加强保洁
	BJ08-10
	2017年
6月15日前


九、儿童公园具体问题整改清单

	序号
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	月度集中考核

	1
	云集路景区内树上放置清扫工具
	清理
	ET01
	2017年
6月15日前

	2
	云集路景区内园路上园林垃圾未清理
	清理
	ET02
	

	3
	云集路景区内枯枝未清理
	清理
	ET03
	

	日常巡查考核

	4
	云集景区水塘旁1处紫薇有蚜虫危害
	加强防治
	ET04
	2017年
6月15日前


十、运河公园具体问题整改清单
	序号
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	月度集中考核

	1
	园内构筑物柱子墙面不整洁
	加强保洁
	YH01
	2017年
6月15日前

	2
	绿地内局部踩踏便道
	补植
	YH02
	

	3
	部分树上枯枝未修剪
	修剪
	YH03
	

	日常巡查考核

	4
	绿地内垃圾清扫不及时
	加强保洁
	YH04
	2017年
6月15日前


十一、东山大道（葛洲坝段）具体问题整改清单
	序号
	具体问题
	整改要求
	照片编号
	整改时限

	1
	东山大道（二十二中站台路段）绿化带内灌木修剪不及时
	及时修剪
	CT01
	2017年
6月15日前

	2
	东山大道（二十二中站台路段）绿化带内局部灌木缺失
	补植
	CT02
	

	3
	东山大道（二十二中站台天桥下）绿化带内植物缺失、黄土裸露
	补植
	CT03
	

	4
	东山大道（灯杆40号路段）绿化带内有杂草
	清除
	CT04
	

	5
	东山大道（“帝豪足道”店前）绿化带内部分灌木枯萎
	清除、补植
	CT05-06
	

	6
	东山大道（“馨岛国际”店路段）BRT站台花坛内杂草丛生
	清除、补植
	CT07
	


