宜昌市大气污染防治工作领导小组办公室文件

宜气防办〔2017〕16号

宜昌市20蒸吨/时以下燃煤锅炉

专项整治工作总结通报

各县市区人民政府、市直各相关部门：

根据国家、省大气污染防治工作要求和《宜昌市2017年大气污染防治工作方案》精神，市环保局、市发改委、市经信、市质监局四部门联合印发《宜昌市燃煤锅炉专项整治工作方案》的通知，从今年年初开始进行了燃煤锅炉专项整治，现将专项整治工作情况通报如下：

- 目标完成情况

今年我市20蒸吨/时以下燃煤锅炉淘汰任务数为305台，截止6月30日，全市已淘汰275台，完成率为90.16%，除已批准延期淘汰的30台外，其余均完成淘汰任务，其中夷陵区、枝江市、当阳市、等地任务重，力度较大，成效明显。见附表1

- 主要做法

1.细化方案，狠抓落实

各县市区政府根据全市专项整治工作方案，成立领导小组和工作专班，结合当地实际，细化工作方案，明确责任。并在原有的台帐基础上进一步摸清锅炉底数，夯实基础，制定责任清单和完成时限。

2.部门联动，督办通报

市环保局、市发改委、市经信、市质监局四部门建立联动机制，按照各自职责，相互配合，通力合作，对于已到期仍未完成淘汰的燃煤锅炉，坚决予以封存停用。市大气办每月通报燃煤锅炉淘汰进度，并多次进行现场督办，从上至下，层层传导工作压力，形成全市通力合作、齐抓共管的局面。

3.因地制宜，多措并举

枝江市、夷陵区、远安县、秭归县、五峰县、兴山县等六个地方出台了燃煤锅炉补助实施方案或政策,截止目前，县级财政累计到位资金 618.4万元，补助锅炉79台,近期还将完成近100台锅炉补贴资金到位;点军区、秭归县、远安县等地用罐装天然气解决燃料问题，完成燃煤锅炉的淘汰；长阳县中小学校使用空气能热水器替代燃煤锅炉；当阳、枝江大力推进工业园区集中供热替代燃煤锅炉；高新区积极探索专用生物质锅炉替代燃煤锅炉等。各地因地制宜，克服困难，妥善解决了锅炉淘汰中的难题。

三、下一步要求

一是批准延期淘汰的30台锅炉要严格按照批复的时间完成淘汰，逾期必须无条件停用并拆除。见附表2

二是已封停的燃煤锅炉要尽快拆除，2017年年内全部完成拆除。拆除前加强监管，严禁重新启用。

三是对生物质锅炉要加强其日常监管，确保达标排放。

附件：

1．宜昌市2017年燃煤锅炉淘汰完成情况汇总表

2．宜昌市延期淘汰燃煤锅炉情况表

宜昌市大气污染防治领导小组办公室

2017年7月25日

附件:1                      宜昌市2017年燃煤锅炉淘汰完成情况汇总表

| 序号 | 县市区 | 任务数（台） | 改造 |  |  | 拆除（台） | 封停（台） | 淘汰合计 |  | 延期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 改天然气（台） | 改生物质（台） | 改电或其它（台） |  |  | 台数 | 蒸吨数 | 台数 | 蒸吨数 |
| 1 | 宜都市 | 47 | 19 | 4 | 0 | 15 | 4 | 42 | 196 | 5 | 23.8 |
| 2 | 枝江市 | 29 | 7 | 1 | 0 | 20 | 0 | 28 | 117 | 1 | 4 |
| 3 | 当阳市 | 107 | 12 | 11 | 2 | 38 | 26 | 89 | 196.36 | 18 | 106 |
| 4 | 远安县 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 34.5 | 0 | 0 |
| 5 | 兴山县 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 10 | 10.01 | 0 | 0 |
| 6 | 秭归县 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 10.05 | 0 | 0 |
| 7 | 长阳县 | 18 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 21.35 | 6 | 7.1 |
| 8 | 五峰县 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 |
| 9 | 夷陵区 | 57 | 16 | 8 | 7 | 4 | 22 | 57 | 234.42 | 0 | 0 |
| 10 | 西陵区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 伍家岗区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 点军区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 12 | 猇亭区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 高新区 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 28.6 | 0 | 0 |
|  | 合计 | 305 | 77 | 28 | 16 | 97 | 57 | 275 | 893.29 | 30 | 140.9 |

附件2：                       宜昌市延期淘汰燃煤锅炉情况表

| 序号 | 县市 | 企业名称 | 蒸吨数 | 延期时间 | 延期原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宜都市 | 湖北丰岛食品有限公司 | 4 | 7月15日 | 天然气管道配套未完成 |
| 2 |  | 宜都市久诚化工有限公司 | 6 | 7月15日 | 天然气管道配套未完成 |
| 3 |  | 宜昌九鼎牧业有限公司 | 2 | 7月20日 | 天然气管道配套未完成 |
| 4 |  | 宜昌市欣龙卫生材料有限公司 | 10 | 7月30日 | 天然气管道配套未完成 |
| 5 |  | 宜都市宏祥实业有限公司 | 1.8 | 8月15日 | 天然气管道配套未完成 |
| 6 | 枝江市 | 湖北南星化工总厂 | 4 | 12月31日 | 军队体制改革，暂停开工项目立项 |
| 7 | 当阳市 | 当阳市兴蒙乳业有限责任公司 | 4 | 12月31日 | 集中供热项目未完成 |
| 8 |  | 湖北富豪包装有限公司 | 6 | 12月31日 | 集中供热项目未完成 |
| 9 |  | 湖北富豪包装有限公司 | 4 | 12月31日 | 集中供热项目未完成 |
| 10 |  | 湖北新世纪食品有限公司 | 4 | 12月31日 | 集中供热项目未完成 |
| 11 |  | 湖北新世纪食品有限公司 | 4 | 12月31日 | 集中供热项目未完成 |
| 12 |  | 湖北新阳特种纤维股份有限公司 | 10 | 12月31日 | 集中供热项目未完成 |
| 13 |  | 湖北新阳特种纤维股份有限公司 | 10 | 12月31日 | 集中供热项目未完成 |
| 14 |  | 史丹利化肥当阳有限公司 | 10 | 12月31日 | 集中供热项目未完成 |
| 15 |  | 史丹利化肥当阳有限公司 | 15 | 12月31日 | 集中供热项目未完成 |
| 16 |  | 当阳市动物无害化处理中心 | 2 | 12月31日 | 集中供热项目未完成 |
| 17 |  | 当阳华文兄弟包装有限公司 | 4 | 12月31日 | 集中供热项目未完成 |
| 18 |  | 宜昌莱湾饲料科技有限公司 | 1 | 12月31日 | 集中供热项目未完成 |
| 19 |  | 湖北金叶玉阳化纤有限公司 | 4 | 12月31日 | 集中供热项目未完成 |
| 20 |  | 宜昌陶都工贸有限公司 | 4 | 12月31日 | 集中供热项目未完成 |
| 21 |  | 湖北龙之泉农业发展股份有限公司 | 4 | 12月31日 | 集中供热项目未完成 |
| 22 |  | 英博金龙泉啤酒(宜昌)有限公司 | 10 | 12月31日 | 集中供热项目未完成 |
| 23 |  | 湖北源洹实业投资有限公司 | 6 | 12月31日 | 集中供热项目未完成 |
| 24 |  | 当阳市亚林木业有限责任公司 | 4 | 12月31日 | 集中供热项目未完成 |
| 25 | 长阳县 | 湖北老巴王生态农业发展有限公司 | 0.5 | 7月31日 | 天然气气罐场地、管网建设未完成 |
| 26 |  | 湖北长阳天长化工有限公司 | 4 | 7月31日 | 天然气气罐场地、管网建设未完成 |
| 27 |  | 长阳土家族自治县榔坪镇乐园初级中学 | 0.2 | 7月31日 | 学校为不影响正常教学秩序延期至暑假期间施工 |
| 28 |  | 长阳土家族自治县资丘初级中学 | 0.2 | 7月31日 | 学校为不影响正常教学秩序延期至暑假期间施工 |
| 29 |  | 长阳土家族自治县贺家坪镇中心学校 | 0.2 | 7月31日 | 学校为不影响正常教学秩序延期至暑假期间施工 |
| 30 |  | 长阳土家族自治县榔坪镇中心小学 | 0.2 | 7月31日 | 学校为不影响正常教学秩序延期至暑假期间施工 |